内参

快速路下的安全缺口：

伍家洪工业园路段过街困局调查

大泉路作为黄石融入武汉都市圈的重要“交通动脉”，其快速化改造对城市发展具有重要意义。但改造过程中，伍家洪工业园路段因施工封闭原有过街斑马线，规划中的人行天桥建设滞后，导致园区约500名员工被迫每日冒险横穿双向8车道快速路，时间已长达半年。该问题涉及重大民生安全隐患，亟待关注解决。

一、基本情况：2公里“安全真空”下的通勤困局

大泉路伍家洪工业园路段，双向8车道车流疾驰。每日早晚高峰，园区员工在无任何过街设施的情况下，被迫在车流中“分段冲刺”——先跑至中央花坛喘息，再伺机冲过后半程。朗天药业、山立包装等十余家企业员工反映：“早晨车流快，等1-2分钟都过不来，只能硬闯。”“有次差点被撞，现在每天过马路都心惊胆战。”

航拍调查显示，该路段从马鞍山路口至黄石北站路口形成长达2公里的“安全真空带”，工业园恰处核心。绕行最近斑马线需多走2公里，耗时10分钟以上，对上下班员工构成现实困难。

二、问题成因：规划天桥“悬空” 管理责任缺位

大泉路快速化改造工程明确要求“取消平面过街口”，原设计图纸中标有伍家洪人行天桥作为替代方案。但据市城发集团该项目部经理孔某反馈：“天桥建设需待今年9月底高架主体完工后，再根据车流状况启动。”市住房和城市更新局工作人员则称“需调研人流量决定是否值得投资几百万建桥”，并以“安排人员值守”作为应对。

这与《城市快速路设计规程》关于“同步设置过街设施”及《湖北省实施〈道路交通安全法〉办法》中“三同时”（同时设计、同时施工、同时投入使用）的规定是明显不符的。

三、对策建议：立即行动填补“安全真空”

相关专家认为，快速路建设过程中，交通安全设施的配套必须具有前瞻性和同步性。对于已明确规划的天桥，应制定清晰的建设时间表并限期完成。更重要的是，在永久设施建成前的“空窗期”，不能对安全隐患视而不见。国内许多城市的经验表明，可采取临时移动红绿灯、施划警示标线、增设减速带甚至架设简易临时过街设施等多种临时措施过渡。安全需求不能 “让位” 于建设时序，更不能“等待”于成本核算。

一是应急措施先行。由住建部门联合公安局交管部门，在伍家洪工业园路段早晚高峰时段增设临时安全设施。如移动红绿灯、反光警示标线、减速带等，保障员工过街安全，直至天桥投入使用。

二是明确施工时限。针对规划中的人行天桥，由市城发集团牵头，结合高架施工进度，制定具体建设时间表（含设计、施工、验收节点），缩短 “空窗期”。

三是健全完善机制。相关部门应以此次问题为契机，建立重大工程民生影响预评估机制，强制纳入施工审批环节。对确需延后建设的，必须同步制定临时解决方案，杜绝“安全真空”。

城市快速路的“快”，不应以普通劳动者的安全速度为代价。伍家洪工业园过街困局暴露出重大工程中民生安全配套的机制性短板。建议相关部门打破程序僵局，尽快采取措施化解安全隐患，实现城市发展与民生保障的协同推进。

2025年7月22日